## Slide 1: Vexa Local
PROYECTO APT · FASE 2
Del diseño a un prototipo funcional: asistente de IA local para consultar expedientes
Héctor Schulz · Ignacio López · Josué García
Ingeniería Informática · Duoc UC, sede Alameda · Capstone
Notes: Presentamos el avance de la Fase 2: pasamos de definir Vexa Local a tener un prototipo funcional de escritorio que funciona 100% de forma local.

## Slide 2: De la definición a un prototipo funcional
RESUMEN DE LA FASE
Un equipo de abogados necesita consultar sus expedientes sin revisar cada archivo, y sin enviar información a la nube. En esta fase construimos el asistente que lo permite.
6
formatos de documento
PDF, DOCX, XLSX, PPTX, TXT y CSV, con OCR opcional
2
roles de usuario
Administrador y abogado, con acceso según asignación
100%
local
Datos y modelo en el computador del usuario
Notes: Tres cifras resumen el avance: seis formatos de documento, dos roles con permisos distintos y operación totalmente local.

## Slide 3: Cómo está construido
ARQUITECTURA
Electron
Ventana de escritorio con la interfaz web
Flask
Backend en 127.0.0.1: sesión, roles y permisos
SQLite + archivos
Usuarios, casos y metadatos; contenido cifrado
Motor RAG
BM25 y búsqueda semántica opcional (bge-m3)
Ollama
Llama 3.2 local genera la respuesta
Todo corre en el computador del usuario. La verificación formal con análisis de tráfico de red es parte de nuestros pendientes.
Notes: Electron abre la ventana e inicia Flask en una dirección local con un puerto libre. Flask valida sesión y rol. Los datos viven en la carpeta .vexa_local del usuario. Ollama corre también en el mismo equipo.

## Slide 4: Qué pasa cuando un abogado pregunta
FLUJO
1
Carga
El administrador sube el documento a un caso (hasta 30 MB).
2
Preparación
En segundo plano: texto, fragmentos e índice. Un hash evita reprocesar.
3
Recuperación
BM25 busca palabras, nombres y números; la semántica, por significado.
4
Combinación
Se fusionan los resultados y se arma el contexto pertinente.
5
Respuesta
Ollama responde en streaming y muestra las fuentes.
Las respuestas se basan solo en los fragmentos recuperados, por eso siempre se puede verificar la fuente.
Notes: Explicar el recorrido de una pregunta. La parte semántica es opcional: requiere el modelo bge-m3 instalado en Ollama.

## Slide 5: Dos roles, un mismo expediente
FUNCIONALIDADES
Administrador
Crea cuentas de abogados y equipos
Registra casos con descripción y fecha límite
Carga documentos a cada caso
Asigna el caso a un abogado o a un equipo
Incorpora archivos desde una carpeta vigilada
Abogado
Ve solo los casos que le fueron asignados
Consulta los documentos del expediente
Conversa con la IA sobre el caso
Recibe respuestas con referencias a las fuentes
Accede por asignación directa o por su equipo
Notes: El acceso se controla por rol y asignación. Los plazos del caso se registran, pero no equivalen todavía a notificaciones externas ni recordatorios por calendario.

## Slide 6: Protección de la información
SEGURIDAD
Contraseñas con hash
Nunca se guardan en texto plano.
Permisos por rol y caso
Rutas de administración solo para administradores; cada caso se abre solo si está asignado.
Cifrado en reposo
El contenido de los documentos se cifra. Algunos metadatos (nombres, títulos) aún no.
Ejecución local
Backend en 127.0.0.1 y modelo en el mismo equipo; no hay servidor central.
Notes: Importante: lo presentamos como medida de protección del prototipo, no como una certificación de seguridad para expedientes reales.

## Slide 7: Lo que cambió y por qué
AJUSTES
Aspecto | Plan en la Fase 1 | Implementado en la Fase 2
Escritorio e interfaz | PyWebView / Streamlit | Electron + interfaz web
Backend y datos | FastAPI, ChromaDB | Flask + SQLite
Recuperación | Solo BM25 | BM25 + semántica opcional (bge-m3)
Acceso | PIN único | Usuarios con rol y casos asignados
Formatos | PDF y Word | 6 formatos + OCR opcional
Empaquetado | Docker | PyInstaller + electron-builder/NSIS
Motivo común: una aplicación instalable es más simple de distribuir a usuarios no técnicos y refleja cómo trabaja un estudio jurídico.
Notes: Todos los ajustes se justifican por viabilidad técnica y por el caso de uso jurídico. Mantenemos el objetivo general de la Fase 1.

## Slide 8: 10 de 15 actividades completadas
MONITOREO DEL PLAN
Chart: 
| Completadas | En curso | Pendientes
Estado | 10 | 3 | 2
Completado
Ingesta multiformato, recuperación híbrida, pipeline RAG, gestión de casos, interfaz, seguridad y carpeta vigilada
En curso
Empaquetado del instalador, pruebas automatizadas y funcionales, informe final
Pendiente
Verificación de privacidad por tráfico de red y evaluación de precisión y tiempos
Notes: Conteo según el plan de trabajo del documento 2.4: 10 completadas, 3 en curso (empaquetado, pruebas e informe final) y 2 pendientes (verificación de privacidad y evaluación).

## Slide 9: Un prototipo local, y lo decimos con claridad
ALCANCE Y LIMITACIONES
Sin colaboración en red
Los equipos de distintos abogados no comparten usuarios, casos ni archivos. Requeriría backend y base de datos centrales.
Cifrado parcial
Se cifra el contenido; algunos metadatos de SQLite no. No es una certificación para expedientes reales.
Dependencia de Ollama
El instalador no incluye los modelos; deben instalarse aparte en cada computador.
Rendimiento variable
Velocidad y calidad dependen del modelo, del hardware y de los fragmentos recuperados.
Notes: Presentar estas limitaciones con honestidad refuerza la credibilidad del proyecto y define el camino de mejora.

## Slide 10: Qué falta para cerrar el proyecto
PRÓXIMOS PASOS
Verificar la privacidad
Capturar el tráfico de red durante un uso normal y comprobar que no hay conexiones externas.
Responsable: Héctor y Ignacio
Evaluar el desempeño
Medir aciertos con fuente correcta y tiempos de respuesta con un set de preguntas de prueba.
Responsable: todo el equipo
Cerrar el instalador
Probar el ejecutable de Windows en computadores con distintos recursos.
Responsable: josue
Notes: Estos tres puntos cierran la evidencia que pide el informe final: privacidad verificada, métricas y ejecutable probado.

## Slide 11: Gracias
Vexa Local — el asistente de IA que se queda dentro de tu empresa
¿Preguntas?
Héctor Schulz · Ignacio López · Josué García