Informe Definición

Proyecto APT – Fase 1

Proyecto: Vexa Local

Nombre estudiante: Hector Schulz

Asignatura: Capstone (PTY4614)

Nombre profesor: Carlos Herrera

Fecha: [12-10-2026]

Contenido

Resumen	3

Introducción	4

Descripción y relevancia del Proyecto APT	5

Objetivos	6

Objetivo general	6

Objetivos específicos	6

Relación con el perfil de egreso	7

Relación con mis intereses profesionales	8

Factibilidad del Proyecto APT	9

Metodología	10

Plan de trabajo	11

Evidencias del proyecto	12

Conclusión individual	13

Reflexión individual	14

Resumen

Vexa Local es un sistema de búsqueda y consulta inteligente de documentos que utiliza inteligencia artificial generativa y funciona de forma 100% local, pensado para organizaciones que manejan información sensible, como estudios jurídicos, clínicas y centros de salud o instituciones financieras. Estas organizaciones necesitan consultar rápidamente grandes volúmenes de documentación interna (contratos, fichas clínicas, políticas, normativas), pero no pueden usar herramientas de IA en la nube porque enviar esa información a servidores externos implica un riesgo legal y de confidencialidad, en especial por la Ley N.º 19.628 y el secreto profesional.

El proyecto propone una arquitectura RAG (Retrieval-Augmented Generation) on-premise: el usuario carga documentos PDF o Word, formula preguntas en lenguaje natural y recibe respuestas generadas por un modelo de lenguaje que se ejecuta en su propio equipo, basadas exclusivamente en el contenido de los documentos y citando la fuente. El desarrollo sigue la metodología CRISP-DM con un enfoque iterativo-incremental, se prueba con documentos sintéticos para resguardar la confidencialidad y se valida con un análisis de tráfico de red que demuestre que el sistema no realiza conexiones externas.

Introducción

Muchas organizaciones chilenas que trabajan con información confidencial generan y consultan a diario grandes volúmenes de documentos internos. Encontrar una cláusula, un dato clínico o una política específica suele implicar revisar carpetas y archivos manualmente, lo que consume horas de trabajo. Las herramientas de IA generativa disponibles en el mercado podrían resolver esta búsqueda, pero requieren enviar los documentos a servidores externos, algo que estas organizaciones no pueden hacer sin comprometer la confidencialidad y la normativa vigente.

En este contexto surge Vexa Local, Proyecto APT desarrollado en la asignatura Capstone de Ingeniería Informática de Duoc UC, sede Alameda, por Josué García, Ignacio López y Héctor Schulz. Su propósito es permitir que organizaciones pequeñas y medianas, que no cuentan con presupuesto para soluciones de IA empresarial certificadas, accedan a las capacidades de la IA generativa sin que su información salga de su infraestructura.

El presente informe expone la definición del proyecto, su relación con el perfil de egreso y con mis intereses profesionales, su factibilidad, objetivos, metodología, plan de trabajo y evidencias propuestas. Estos elementos establecen la base para desarrollar y evaluar la solución durante las siguientes fases de Capstone.

Descripción y relevancia del Proyecto APT

Vexa Local es un sistema de consulta inteligente de documentos orientado a organizaciones que manejan información sensible. Permite cargar un conjunto de documentos (PDF o Word) y hacer preguntas en lenguaje natural, recibiendo respuestas generadas por un modelo de lenguaje local, basadas únicamente en el contenido de esos documentos y con la fuente citada. Todo el procesamiento ocurre en el computador o servidor de la organización, sin conexión a internet.

El problema que aborda es doble. Por un lado, los colaboradores pierden mucho tiempo buscando información en grandes cantidades de documentos. Por otro, no pueden apoyarse en herramientas como ChatGPT o servicios similares en la nube, porque subir contratos o fichas clínicas a servidores externos implica un riesgo legal y de confidencialidad, considerando la Ley N.º 19.628 sobre Protección de la Vida Privada y el secreto profesional en las profesiones jurídicas y de salud.

Esta situación es transversal a pequeñas y medianas organizaciones en Chile, que no cuentan con presupuesto ni infraestructura para implementar soluciones de IA empresarial certificadas y quedan en desventaja frente a organizaciones más grandes. El aporte de valor del proyecto es ofrecerles una alternativa basada en software libre, que ahorra tiempo de búsqueda y mantiene los datos dentro de la organización.

El proyecto es relevante para Ingeniería Informática porque integra minería de datos, procesamiento de lenguaje natural, desarrollo de software y ciberseguridad, pilares del perfil de egreso, para resolver una necesidad real y creciente del mercado. Para resguardar la confidencialidad, el sistema se probará con documentos sintéticos (contratos o fichas clínicas ficticias) y no con información real de clientes.

Objetivos

Objetivo general

Diseñar e implementar un sistema de búsqueda y consulta inteligente de documentos, basado en una arquitectura RAG (Retrieval-Augmented Generation), que opere de forma 100% local, permitiendo a organizaciones con datos sensibles acceder a las capacidades de la inteligencia artificial generativa sin comprometer la confidencialidad de su información.

Objetivos específicos

- Seleccionar las tecnologías de modelo de lenguaje, generación de embeddings y base de datos vectorial adecuadas para un entorno local.

- Construir un módulo de ingesta y procesamiento de documentos (PDF y Word) que transforme el contenido en representaciones vectoriales.

- Implementar un mecanismo de recuperación semántica que identifique los fragmentos de documentos más relevantes para una consulta dada.

- Desarrollar una interfaz conversacional que permita a usuarios sin conocimientos técnicos realizar consultas y obtener respuestas con su fuente citada.

- Verificar, mediante análisis de tráfico de red, que el sistema no realiza conexiones a servidores externos durante su funcionamiento.

- Empaquetar la solución completa como una aplicación de escritorio ejecutable (.exe) distribuible y fácil de desplegar.

Relación con el perfil de egreso

Vexa Local se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería Informática, porque integra en una sola solución las áreas de análisis y evaluación de soluciones informáticas, desarrollo de software y ciberseguridad y gestión de riesgos de la información.

Las competencias del perfil de egreso que pondré en práctica son tres: desarrollar una solución de software utilizando técnicas que sistematicen el proceso de desarrollo y mantenimiento; aplicar técnicas de arquitectura y desarrollo de software para la integración entre la interfaz y el motor de procesamiento; e implementar medidas de seguridad de la información, evaluando riesgos y aplicando controles que protejan la confidencialidad mediante autenticación protegida por PIN y operación local.

En la práctica, el diseño y la integración del sistema se apoyan en lo aprendido en Ingeniería de Software y Arquitectura; la construcción y empaquetado del ejecutable, en las asignaturas de desarrollo de software; y la verificación de privacidad y seguridad local, en Ciberseguridad. Estas competencias son necesarias para resolver el problema, ya que sin ellas no sería posible estructurar el software, integrar los módulos de forma estable ni garantizar que la información no sale de la organización.

Relación con mis intereses profesionales

Mis intereses profesionales están orientados al liderazgo de proyectos de software, la integración de arquitecturas complejas y la ciberseguridad, tres áreas que confluyen directamente en este proyecto.

Desarrollar Vexa Local me permite profundizar en tecnologías de IA generativa local y en técnicas de empaquetado y seguridad de aplicaciones de escritorio. En particular, me interesa liderar la construcción de una solución que combine la potencia de un modelo de lenguaje con la solidez de una arquitectura que garantice la confidencialidad de la información.

Trabajar en este proyecto contribuye a mi desarrollo profesional porque fortalece un perfil de Jefe de Proyecto y Desarrollador Full-Stack, aplicado a un problema real de organizaciones que manejan información sensible.

Factibilidad del Proyecto APT

El proyecto es factible dentro de la duración del semestre. La asignatura de Portafolio de Título contempla 20 créditos distribuidos en tres fases, lo que permite dedicar tiempo suficiente al desarrollo iterativo del sistema. El plan de trabajo distribuye las actividades en 12 semanas, con un esfuerzo de 3 días por semana durante la Fase 1 y de 5 días por semana durante el desarrollo de la Fase 2.

Los materiales requeridos son de código abierto y gratuitos (Python, PyWebView, Ollama, Rank-BM25 y PyInstaller), y el desarrollo puede realizarse en un computador personal de recursos moderados usando modelos de lenguaje livianos.

Como factores externos que facilitan el desarrollo, existe abundante documentación y una comunidad activa en torno a estas tecnologías, y cuento con experiencia previa en desarrollo e integración de sistemas, lo que reduce la curva de aprendizaje.

Como factor que podría dificultar el desarrollo identifico el poder de cómputo disponible para ejecutar el modelo de lenguaje localmente. Lo mitigaré usando modelos livianos optimizados para CPU e índices léxicos en memoria.

Metodología

El desarrollo del proyecto se aborda con la metodología CRISP-DM (Cross Industry Standard Process for Data Mining), complementada con un enfoque de gestión iterativo-incremental para la construcción del software. CRISP-DM guía la comprensión del problema, la preparación de los documentos de prueba, el modelado del sistema RAG y la evaluación de resultados. El enfoque iterativo-incremental permite construir el sistema por componentes (ingesta, embeddings, recuperación, generación de respuestas e interfaz), probando y ajustando cada módulo antes de integrarlo al siguiente.

El trabajo se organiza en tres fases: la Fase 1 (semanas 1 a 4) corresponde a la definición del proyecto, con la selección de tecnologías, el diseño de la arquitectura, el dataset de prueba y la configuración del entorno; la Fase 2 (semanas 5 a 16) corresponde al desarrollo del sistema, con la ingesta de documentos, el pipeline RAG, el backend, la interfaz y el empaquetado; y la Fase 3 (semanas 17 y 18) corresponde al cierre, con la verificación de privacidad, la evaluación de resultados, el informe final y la defensa.

Al tratarse de un Proyecto APT de portafolio individual, asumo todas las actividades, tareas y responsabilidades del plan de trabajo, coordinándome con el resto del equipo del proyecto.

Plan de trabajo

Guía (bórrala al redactar): Lista las actividades del proyecto con su periodo (semanas) y el responsable principal. Agrega o elimina filas según necesites.

| Actividad |  | Periodo |  | Responsable principal |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Investigación y selección de tecnologías |  | Semana 1 |  | Ignacio |  |
| Diseño de la arquitectura del sistema |  | Semana 1 |  | Josue |  |
| Creación del dataset de prueba |  | Semana 2 |  | Ignacio |  |
| Configuración del entorno local |  | Semana 2 |  | Ignacio |  |
| Módulo de ingesta de documentos |  | Semanas 3-4 |  | Josue |  |
| Generación de embeddings |  | Semana 5 |  | Ignacio |  |
| Base de datos vectorial |  | Semana 5 |  | Hector |  |
| Pipeline RAG (recuperación + generación) |  | Semanas 6-7 |  | Hector |  |
| Backend (API) |  | Semana 8 |  | Ignacio |  |
| Interfaz de usuario |  | Semana 9 |  | Jose |  |
| Pruebas funcionales y ajustes |  | Semana 10 |  | Ignacio |  |
| Empaquetado del sistema |  | Semana 10 |  | Hector y josue |  |
| Verificación de privacidad |  | Semana 11 |  | Hector |  |
| Evaluación de resultados |  | Semana 11 |  | Hector |  |
| Informe final y presentación |  | Semana 12 |  | Ignacio |  |

Evidencias del proyecto

Guía (bórrala al redactar): Lista las evidencias del proyecto: tipo (Avance o Final), nombre de la evidencia y su propósito. Agrega o elimina filas según necesites.

| Tipo | Evidencia | Propósito |
| --- | --- | --- |
| Avance | Documento de diseño arquitectónico | Permite validar la solución técnica antes de construir el sistema completo |
| Avance | Dataset de prueba | Necesario para medir el desempeño del sistema de forma objetiva |
| Avance | Prototipo funcional de ingesta y búsqueda | Evidencia el avance del desarrollo técnico central del proyecto |
| Final | Sistema completo (backend + interfaz de chat) | Entregable principal; demuestra el cumplimiento del objetivo general |
| Final | Informe de verificación de privacidad | Valida el argumento central: operación 100% local |
| Final | Informe final de resultados | Cierre formal del proyecto y evidencia del aprendizaje logrado |

Conclusión individual

La definición de Vexa Local me permitió convertir una idea general, usar IA generativa sin exponer información confidencial, en un proyecto acotado y realizable dentro de Capstone. El proceso dejó claro el problema que se resuelve (la consulta de documentos sensibles sin depender de la nube), el valor que debe entregar el sistema (respuestas rápidas, con fuente citada y 100% locales) y los límites del desarrollo (uso de documentos sintéticos y modelos livianos).

Considero que una de las principales fortalezas del proyecto es que responde a una necesidad real y creciente, y que integra competencias de desarrollo de software, arquitectura de integración y ciberseguridad. Además, la verificación de privacidad mediante análisis de tráfico de red entrega una evidencia objetiva del argumento central de la propuesta.

Al finalizar esta fase, considero que el proyecto cuenta con una definición suficientemente clara para avanzar al desarrollo, asegurando la integración fluida de los módulos y el empaquetado del ejecutable final.

Reflexión individual

Durante esta fase comprendí que definir bien un proyecto exige partir por las restricciones del problema. En Vexa Local, la exigencia de que la información nunca salga de la organización condiciona la arquitectura completa: el modelo, la búsqueda y el empaquetado deben funcionar localmente y con recursos acotados.

Uno de mis aprendizajes más importantes fue entender que no basta con que el sistema funcione bien: también debe ser estable en su comunicación interna y empaquetarse correctamente para el usuario. Por eso la integración de la interfaz con el backend y la verificación del empaquetado pasaron a ser aspectos centrales del desarrollo.

Identifico como fortaleza mi capacidad de liderar la integración técnica y la estructuración del software. Como oportunidad de mejora, debo profundizar en las pruebas de resistencia y empaquetado en distintos entornos Windows para asegurar una distribución sin fallos.

Para las siguientes fases, me comprometo a mantener el alcance definido, validar cada módulo antes de integrarlo y revisar los avances con el docente tutor para ajustar el plan cuando sea necesario